科技项目可行性研究报告

项目名称：基于私有化大语言模型的电厂保护装置及线路智能运维系统研究

申请单位：XXXX能源有限公司

起止时间：2026年1月—2028年12月

项目负责人：XXX

联系方式：XXX

电子邮箱：XXX

一、项目背景与意义

随着数字电厂建设与电力运维数字化转型加速发展，传统人工巡检与事后维护模式难以满足高可靠性供电需求。现阶段电厂保护装置与输配电线路故障分析仍依赖经验型人工判断，存在响应慢、误判率高、知识传承难等问题。本项目拟基于私有化大语言模型技术，打造电厂智能运维平台，实现设备异常预测、保护动作智能分析、线路故障快速定位，提升电力系统自主运维能力与安全保障能力。

二、国内外技术现状

国际方面，欧美国家在电力AI运维与自主诊断方面已形成成熟体系，但多为封闭架构，定制化成本极高。国内虽已开展电力数字化建设，但大模型在电厂运维领域的深度落地仍处起步阶段，存在数据安全与算法依赖问题。本项目将填补国产电力场景自训练运维大模型空白，为构建自主可控智能运维体系提供支撑。

三、项目研究内容

• 构建电力保护装置与线路运维知识库

• 研发保护误动与异常行为智能诊断模型

• 开发线路状态感知与故障预测模型

• 建设企业级私有化大语言模型运维平台

• 实现现场部署与示范运行

四、技术路线与方法

数据采集与治理 → 设备知识库 → 私有化大模型微调 → 故障智能诊断引擎 → 场景应用与反馈优化

五、预期成果

• 形成智能运维平台1套

• 建设设备知识库50,000条以上

• 专利2项（含1项发明），论文1篇

• 现场试点运行验证，系统稳定率99%以上

六、经费预算

项目总预算：800万元。

七、风险与对策

项目将建立数据安全机制、严格质量管理流程，并与现场运维专家深度协同，确保模型可靠性和工程落地效果。